## Slide 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK
A11.4624.SC

## Slide 2
CAFÉ START
PROYEK PERANGKAT LUNAK

## Slide 3
KELOMPOK 5
Hendry Permana (A11.2018.11272) Project Leader
Iqbal Fadillah (A11.2018.11276) Business & System Analyst
Adelin Satria (A11.2018.11051) UI Designer
Aditya Fakhri .A (A11.2018.11261) Front-End Progammer
Akhmad Abdul .M (A11.2018.11506) Back-End Programmer
The Lucky Patriots :

## Slide 4
PROJECT
CHARTER
1
Nama Proyek
“Aplikasi Cafe Start”
2
Nama Tim
The Lucky Patriot (Kelompok 5)
3
Tanggal Mulai Proyek
17 Maret 2021
4
Tanggal Berakhir Proyek
3 Mei 2021

## Slide 5
Suatu tim yang bernama The Lucky Patriot yang mempunyai kemampuan special dalam pembuatan game ingin ingin berkolaborasi dengan salah satu Café yang terdapat di Semarang , Tim tersebut menyampaikan sebuah inovasi menarik dengan menggabungkan kemampuan special tim nya dengan cafe tersebut .Maka dari itu munculah suatu gagasan yang menarik yang disebut dengan Café Start, yang mana di aplikasi tersebut terdapat suatu challenge yang seru dan dapat memberikan pengalaman menarik bagi pelanggan. Adapun challengenya, yaitu pelanggan harus membeli menu makanan/ minuman tertentu Setelah mereka melakukan challenge tersebut otomatis sistem akan merecord task yang telah dikerjakan. Info yang terdapat pada challenge tersebut adalah diantaranya: jenis challenge, gambar/ icon badge, exp,Admin dapat melihat semua user yang mendapatkan challenge serta yang sudah menyelesaikan challenge tersebut. Data dari challenge tersebut dapat di export ke file dengan format csv.
Deskripsi Proyek

## Slide 6
Stakeholder
Adelin Satria, Aditya Fakhri
Akhmad Abdul
UI Designer, Front & Back End Programmer
Founder Café Start
Product Owner
Divisi Sponsorship Cafe
Project Sponsor
Iqbal Fadillah
Business & System Analyst
Hendry Permana
Project Leader
01
02
03
05
04

## Slide 7
Project Scope Statement
1.Ruang Lingkup
Café Start Presentation
Aplikasi Cafe Start adalah aplikasi pemesanan makanan bagi seluruh pelanggan cafe start yang dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi ini memiliki fitur seperti challenge yang akan diberikan kepada pelanggan.Pelanggan dapat menyelesaikan challenge yang diberikan oleh admin berupa pelanggan harus membeli makanan/minuman tertentu. Setelah pelanggan yang telah selesai menyelesaikan misi maka pelanggan tersebut
berhak mendapat reward.

## Slide 8
2. Deskripsi Fungsionalitas
2
3
4
5
1
Sistem menampilkan poin yang didapat dari task yang sudah selesai dan dapat ditukarkan dengan reward yang sudah ditentukan
Sistem dapat memberikan informasi tentang menu makanan beserta harganya dan pelanggan dapat membuat pesanan
Sistem dapat memberikan informasi tentang task dan task yang telah selesai
Sistem menyediakan halaman home : Menu, Pesan/struck, Profil User, Task, Logout;
Pengguna Melalukan input Email dan Password di halaman login with Gmail

## Slide 9
Work Breakdown Structure

## Slide 10
Gantt Chart

## Slide 11
Project Mangement
Diagram
Wirframe
Mockup
PROJECT MANAGEMENT
TOOLS
Discord
Draw.io
Adobe XD
Content Here
Adobe XD

## Slide 12
WIRFRAME

## Slide 13
MOCKUP

## Slide 14
Thank you
Have a Nice Day
CAFÉ START